Declaração de Visão do Projeto

# Título

Sistema de Gerenciamento de Pessoal

# Objetivo

Dentro de 90 dias, construir um sistema online para gestão de colaboradores de pequenas e médias empresas, permitindo cadastro, controle de cargos, permissões e relatórios, com custo máximo de R$ 40.000,00.

# Justificativa

Muitas empresas de pequeno e médio porte ainda utilizam planilhas ou processos manuais para gerenciar informações de seus colaboradores, o que gera retrabalho, inconsistências e falta de segurança. O sistema de gerenciamento de pessoal proposto irá centralizar informações, reduzir erros, otimizar tempo e garantir maior confiabilidade nos dados, além de permitir que gestores tenham relatórios claros para tomada de decisão.

# Descrição Geral

O sistema será 100% online e permitirá:

- Cadastro de colaboradores com dados pessoais e profissionais.

- Definição de cargos e permissões de acesso.

- Controle de férias, afastamentos e histórico de atividades.

- Relatórios gerenciais sobre equipe, produtividade e alocação.

- Acesso diferenciado para gestores e colaboradores.

# Equipe

| Nome | Papel |
| --- | --- |
| Nathalia Barcellos do Santos | Gerente do Projeto |
| Nathalia Alves | QA Tester |
| João Pereira | Scrum Master |
| Maria Souza | Product Owner |
| Lucas Andrade | Programador |

# Partes Interessadas

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| Gestores da empresa | Utilizarão o sistema para gerenciar colaboradores, cargos e relatórios. |
| Colaboradores | Acessarão informações pessoais, férias e histórico de atividades. |
| RH da empresa | Usará o sistema para cadastros, atualizações e controle de documentos. |
| Empresa de TI parceira | Responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema. |
| Equipe do projeto | Interessada em entregar valor e consolidar experiência em metodologias ágeis. |

# Premissas

- A empresa terá infraestrutura de internet adequada antes do lançamento.

- Todos os gestores terão acesso a computadores ou tablets para utilizar o sistema.

# Restrições

- O sistema deverá ser 100% online.

- O projeto deverá ser concluído em até 90 dias.

- O custo não poderá ultrapassar R$ 40.000,00.

# Escopo Excluído

- Não será desenvolvido aplicativo mobile nativo nesta fase inicial.

# Riscos Preliminares

- Possível atraso na coleta de requisitos devido à agenda dos gestores.

- Resistência de colaboradores à adoção de um novo sistema.

- Limitações de orçamento podem restringir funcionalidades avançadas.

# Tabela de release

📌 Backlog com Escala de Prioridade

| Tarefa | User Story | Prioridade Scrum | Escala Visual |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro de Colaboradores | Como gestor, quero cadastrar colaboradores com dados básicos para manter o controle da equipe. | Alta | 🔺 Muito Alta (1) |
| Cargos e Permissões | Como gestor, quero definir cargos e permissões para controlar quem acessa cada funcionalidade. | Alta | 🔺 Alta (3) |
| Relatórios Simples | Como gestor, quero gerar relatórios básicos de colaboradores para apoiar decisões rápidas. | Baixa | 🔻 Baixa (4) |

🧠 Interpretação da Escala

- Muito Alta (1): Tarefa crítica para iniciar o sistema. Sem cadastro, nada funciona.

- Alta (3): Importante para segurança e controle, mas depende do cadastro estar pronto.

- Baixa (4): Útil, mas pode ser entregue depois que os dados estiverem estruturados.